# 03_SISTEMA_DE_DUPLAS_DUO_LOOT

Status: Em idealização

Projeto: Duo Loot

Etapa: Sistema Competitivo / Sistema de Duplas

---

## 1. VISÃO DA IDEIA

O Sistema de Duplas define como jogadores entram juntos nas Corridas Globais do Duo Loot.

Ele existe porque o núcleo competitivo do projeto será baseado em desafios em dupla, criando tensão, parceria, risco, convite social e retenção dentro do site.

A sensação para o usuário deve ser de escolha estratégica: entrar sozinho no Modo Mercenário e ganhar bônus, ou entrar com amigo no Duo Fechado e ter mais controle.

Resumo da etapa:

Criar um sistema para formar, validar e gerenciar duplas em Corridas Globais, com modos diferentes de entrada, regras de confirmação, abandono e confiança.

---

## 2. COMO FUNCIONA NA PRÁTICA

Passo a passo do usuário:

1. Usuário abre uma Corrida Global.

2. Escolhe como quer participar.

3. Pode entrar no Modo Mercenário ou Duo Fechado.

4. Se escolher Mercenário, entra em fila para encontrar parceiro.

5. Se escolher Duo Fechado, gera link de convite para amigo.

6. A dupla é formada quando os dois jogadores confirmam.

7. A dupla participa da Corrida.

8. Depois da partida, o resultado é validado para a dupla.

Antes:

- Usuário vê opções de entrada.

- Sistema mostra bônus ou penalidade de cada modo.

- Sistema valida elegibilidade dos jogadores.

Durante:

- Dupla fica vinculada à Corrida.

- Jogadores podem ver nick, função, rank e status do parceiro.

- Sistema acompanha inscrição e verificação.

Depois:

- Resultado é atribuído à dupla.

- Pontos são distribuídos.

- Histórico de parceria é atualizado.

- Abandono ou falha pode afetar confiança.

Estados possíveis da dupla:

- aguardando_parceiro

- aguardando_confirmacao

- confirmada

- em_corrida

- resultado_pendente

- concluida

- falhada

- abandonada

- cancelada

---

## 3. REGRAS DE NEGÓCIO

O que pode:

- Jogador pode entrar sozinho no Modo Mercenário.

- Jogador pode convidar amigo no Duo Fechado.

- Uma dupla pode participar de uma Corrida ativa.

- Jogadores podem ter histórico de parceria.

- Premium pode filtrar melhor o parceiro futuramente.

O que não pode:

- Um jogador entrar em duas duplas na mesma Corrida.

- Entrar em dupla com usuário inelegível.

- Confirmar convite após a Corrida começar, se a regra bloquear.

- Trocar parceiro depois da Corrida começar.

- Formar dupla com conta banida ou sinalizada.

Limites:

- Cada dupla tem exatamente 2 jogadores.

- Cada jogador só pode ter uma inscrição ativa por Corrida.

- Link de convite deve expirar.

- Fila Mercenária deve ter tempo limite.

- Abandono repetido deve reduzir confiança.

Validações:

- Usuário logado.

- Corrida aberta.

- Usuário ainda não inscrito.

- Parceiro dentro da mesma liga.

- Conta elegível.

- Convite válido e não expirado.

Exceções:

- Se parceiro não confirmar, dupla não entra.

- Se parceiro abandonar, aplicar penalidade leve ou forte conforme momento.

- Se a fila não encontrar parceiro, usuário pode sair ou aguardar próxima Corrida.

- Se dois jogadores tiverem ranks muito distantes, bloquear ou mover para liga mais alta.

---

## 4. ESTRUTURA DE DADOS

Informações que precisamos guardar:

- ID da dupla

- ID da Corrida

- Jogador 1

- Jogador 2

- Modo de entrada

- Status da dupla

- Link/convite

- Data de criação

- Data de confirmação

- Bônus ou handicap

- Resultado final

- Score de confiança

Entidades principais:

- DuoTeam

- DuoInvite

- DuoQueueEntry

- DuoMatchmakingRule

- DuoPartnerHistory

- DuoTrustScore

Possíveis tabelas Supabase:

- duo_teams

- duo_invites

- duo_queue_entries

- duo_partner_history

- duo_trust_scores

- race_team_members

Possíveis tipos TypeScript:

- DuoTeam

- DuoTeamStatus

- DuoEntryMode

- DuoInvite

- DuoQueueEntry

- DuoPartnerProfile

- DuoTrustScore

- DuoMatchmakingResult

Relacionamentos importantes:

- Uma Corrida possui várias duplas.

- Uma dupla pertence a uma Corrida.

- Uma dupla possui dois membros.

- Um convite gera uma dupla se for aceito.

- Uma entrada de fila pode virar uma dupla.

- Histórico de parceria conecta dois usuários.

---

## 5. EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Telas necessárias:

- Escolha de modo de entrada.

- Tela de fila Mercenária.

- Tela de convite Duo Fechado.

- Tela de dupla formada.

- Tela de parceiro pendente.

- Tela de abandono ou erro.

Cards necessários:

- Card do parceiro.

- Card de bônus Mercenário.

- Card de handicap Duo Fechado.

- Card de status da dupla.

- Card de convite.

- Card de confiança do parceiro futuramente.

Botões principais:

- Entrar como Mercenário.

- Convidar amigo.

- Copiar link.

- Aceitar convite.

- Recusar convite.

- Confirmar participação.

- Sair da fila.

Avisos e feedbacks:

- Procurando parceiro.

- Parceiro encontrado.

- Aguardando confirmação.

- Convite expirado.

- Dupla confirmada.

- Parceiro abandonou.

- Você já está inscrito nesta Corrida.

O que o usuário precisa entender rapidamente:

- Qual modo escolheu.

- Quem é seu parceiro.

- Se a dupla está confirmada.

- Quanto tempo resta para confirmar.

- Qual bônus ou desvantagem será aplicado.

---

## 6. IMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA

Como construir no projeto:

Começar com tipos TypeScript e mocks de duplas. Depois criar serviço fake para simular criação de convite, fila mercenária, confirmação e formação de dupla.

Arquivos possíveis:

src/types/duos.types.ts

src/data/mocks/duoTeams.mock.ts

src/data/mocks/duoInvites.mock.ts

src/data/mocks/duoQueue.mock.ts

src/services/duos/duoService.ts

src/utils/duos/matchDuoPartners.ts

src/utils/duos/calculateDuoBonus.ts

src/utils/duos/validateDuoEligibility.ts

O que entra no MVP:

- Tipos TypeScript.

- Mocks de duplas.

- Mocks de convites.

- Mocks de fila.

- Serviço fake de entrar como Mercenário.

- Serviço fake de criar convite.

- Serviço fake de aceitar convite.

- Serviço fake de listar dupla da Corrida.

O que fica para depois:

- Realtime com Supabase.

- Sistema real de fila.

- Expiração real de convite.

- Histórico real de parceria.

- Score de confiança real.

- Filtro Premium de parceiro.

Cuidados técnicos:

- Não implementar matchmaking real ainda.

- Não criar autenticação nova.

- Não mexer no banco real agora.

- Não criar tela final sem aprovação.

- Manter compatível com Corridas Globais.

---

## 7. PROBLEMAS E BUGS PREVISTOS

O que pode dar errado:

- Jogador duplicado na mesma Corrida.

- Convite expirado aceito por erro.

- Dupla criada sem dois membros.

- Usuário sair da fila e ainda ser pareado.

- Parceiro de liga errada.

- Abandono sem penalidade.

Onde pode quebrar:

- Estado da fila.

- Estado do convite.

- Confirmação da dupla.

- Regra de elegibilidade.

- Vínculo entre Corrida e dupla.

Possíveis abusos:

- Criar vários convites.

- Tentar farmar bônus Mercenário com amigo.

- Abandonar repetidamente.

- Multi-conta para aceitar convite.

- Jogador forte entrando com conta fraca.

Casos extremos:

- Dois convites aceitos ao mesmo tempo.

- Corrida começa enquanto convite está pendente.

- Jogador perde conexão após formar dupla.

- Fila sem jogadores suficientes.

- Parceiro banido antes da validação.

Como prevenir:

- Trava de inscrição única.

- Status explícito da dupla.

- Expiração de convite.

- Validação antes de confirmar.

- Logs de abandono.

- Score de confiança futuramente.

---

## 8. INFRAESTRUTURA E ESCALA

O que pode ficar no Supabase agora:

- Duplas

- Convites

- Entradas de fila

- Histórico básico

- Status de confirmação

Quando precisaremos de fila:

- Quando muitos jogadores entrarem no Modo Mercenário ao mesmo tempo.

- Quando o matchmaking precisar processar preferências e confiança.

Quando precisaremos de worker:

- Para parear jogadores automaticamente.

- Para expirar convites.

- Para aplicar penalidades por abandono.

Quando precisaremos de cache:

- Fila ativa.

- Corridas com muitos inscritos.

- Status de dupla em tempo real.

Quando considerar GCP:

- Matchmaking em alta escala.

- Fila de pareamento em tempo real.

- Workers independentes do Supabase.

Versão simples agora:

- Mocks + serviços fake + simulação de dupla.

Versão robusta depois:

- Supabase Realtime + regras de pareamento + fila + worker.

---

## 9. CRITÉRIOS DE ACEITE

Para aprovar esta etapa, precisa:

- Modos de entrada definidos.

- Estados da dupla definidos.

- Regras de convite definidas.

- Regras de fila Mercenária definidas.

- Estrutura de dados inicial definida.

- MVP sem matchmaking real definido.

- Casos de abuso previstos.

A etapa estará pronta quando:

A equipe conseguir criar mocks e serviços simulados de duplas sem decidir regras básicas durante o código.

---

## 10. PROMPT PARA EXECUÇÃO FUTURA

Prompt final para Antigravity:

Você é o agente executor do projeto Duo Loot.

Sua tarefa é preparar a base técnica inicial do módulo Sistema de Duplas.

Não crie tela final ainda.

Não conecte Riot API.

Não mexa em .env.

Não use dados reais.

Não altere layout visual.

Não implemente matchmaking real ainda.

Crie apenas tipos TypeScript, mocks e serviços simulados para formação de duplas em Corridas Globais.

Objetivo:

Criar estrutura para dois modos de entrada: Modo Mercenário, onde o jogador entra sozinho e recebe parceiro fake, e Duo Fechado, onde o jogador gera convite fake para amigo.

Antes de criar arquivos, analise a estrutura atual do projeto e siga os padrões existentes.

Arquivos sugeridos, caso não exista padrão melhor:

src/types/duos.types.ts

src/data/mocks/duoTeams.mock.ts

src/data/mocks/duoInvites.mock.ts

src/data/mocks/duoQueue.mock.ts

src/services/duos/duoService.ts

src/utils/duos/matchDuoPartners.ts

src/utils/duos/calculateDuoBonus.ts

src/utils/duos/validateDuoEligibility.ts

Crie tipos para:

- DuoTeam

- DuoTeamStatus

- DuoEntryMode

- DuoInvite

- DuoQueueEntry

- DuoPartnerProfile

- DuoTrustScore

- DuoMatchmakingResult

Crie modos:

- mercenary

- closed_duo

Crie status:

- waiting_partner

- waiting_confirmation

- confirmed

- in_race

- result_pending

- completed

- failed

- abandoned

- cancelled

Crie mocks para:

- duplas confirmadas

- duplas aguardando parceiro

- convites pendentes

- convites expirados

- fila mercenária

- histórico de parceria fake

Crie serviços simulados para:

- entrar como Mercenário

- criar convite Duo Fechado

- aceitar convite fake

- recusar convite fake

- buscar dupla por Corrida

- buscar dupla por usuário

- calcular bônus Mercenário

- calcular handicap Duo Fechado

- validar elegibilidade fake

Critérios de aceite:

- O projeto deve compilar.

- Nenhuma tela nova deve ser criada.

- Nenhuma integração real deve ser criada.

- Nenhum dado sensível deve ser usado.

- Os dados mockados devem ser coerentes.

- O sistema deve se conectar conceitualmente às Corridas Globais.

Após implementar, rodar:

npm run build

Se existir lint configurado:

npm run lint