# 08_FREE_VS_PREMIUM_DUO_LOOT

Status: Em idealização

Projeto: Duo Loot

Etapa: Monetização / Free vs Premium

---

## NOTA IMPORTANTE PARA O AGENTE EXECUTOR

Já existe um sistema Premium no projeto Duo Loot.

Esta etapa NÃO deve recriar o Premium do zero.

O agente deve apenas adicionar novos benefícios, regras e estruturas ao sistema Premium existente.

Regra principal:

Não usar lógica espalhada assim:

if user.plan === "premium"

Usar uma lógica centralizada assim:

canAccessFeature(user, "nome_da_feature")

O Premium deve funcionar como uma lista de benefícios ativáveis, e não como uma única checagem fixa de plano.

Regra de ouro:

Nunca espalhar regras Premium em vários lugares.

Errado:

if user.plan === "premium"

Certo:

canAccessFeature(user, "custom_profile_theme")

Assim o projeto cresce sem virar uma gaveta cheia de cabo embolado.

---

## 1. VISÃO DA IDEIA

O sistema Free vs Premium define como o Duo Loot monetiza usuários sem quebrar a justiça competitiva.

Usuários Free usam a plataforma com anúncios, limites e menos conforto. Usuários Premium pagam por conveniência, proteção, filtros, status visual e antecipação de recursos.

A sensação para o usuário Free deve ser: “consigo jogar e evoluir, mas existem melhorias úteis no Premium”.

A sensação para o usuário Premium deve ser: “tenho mais conforto, controle e proteção, mas não estou comprando vitória injusta”.

Resumo da etapa:

Adicionar benefícios Premium ao sistema existente usando features centralizadas por chave, sem recriar o Premium e sem espalhar checagens diretas de plano pelo código.

---

## 2. COMO FUNCIONA NA PRÁTICA

Passo a passo do usuário Free:

1. Entra no site.

2. Vê anúncios em áreas estratégicas.

3. Participa de Corridas Globais.

4. Usa matchmaking básico.

5. Tem checkpoints maiores.

6. Pode assistir anúncio para ativar Seguro-Tilt futuramente.

7. Vê bloqueios visuais em recursos Premium.

8. Recebe CTA para assinar Premium.

Passo a passo do usuário Premium:

1. Entra no site com menos anúncios invasivos.

2. Acessa benefícios liberados por feature.

3. Pode usar filtros avançados.

4. Pode ter Radar Antecipado de missões.

5. Pode ter Seguro-Tilt automático.

6. Pode ter checkpoints menores.

7. Pode receber multiplicador passivo.

8. Pode usar cosméticos e benefícios extras.

Antes:

- Sistema identifica usuário e plano atual.

- Sistema consulta quais features estão disponíveis.

- Front decide mostrar recurso liberado ou bloqueado.

Durante:

- Cada recurso consulta canAccessFeature.

- Benefícios são aplicados por featureKey.

- Usuário Free vê upsell contextual.

Depois:

- Página /premium deve refletir os benefícios ativos.

- Novas features podem ser adicionadas sem refatorar o sistema todo.

Estados possíveis:

- free

- premium

- trial

- expired

- cancelled

- feature_planned

- feature_beta

- feature_active

- feature_disabled

---

## 3. REGRAS DE NEGÓCIO

O que pode:

- Premium remover anúncios invasivos.

- Premium liberar filtros melhores de dupla.

- Premium liberar Radar Antecipado.

- Premium ter checkpoints menores.

- Premium ter Seguro-Tilt automático.

- Premium ter multiplicador moderado.

- Premium ter cosméticos e status visual.

- Free continuar conseguindo participar das Corridas.

O que não pode:

- Premium comprar vitória direta.

- Premium burlar balanceamento por liga.

- Premium ignorar antifraude.

- Premium acessar Corridas incompatíveis com seu rank.

- Premium remover risco totalmente.

- Espalhar if user.plan === "premium" pelo código.

Limites:

- Benefícios competitivos precisam ser moderados.

- Multiplicadores não devem quebrar economia.

- Filtros Premium não podem travar matchmaking Free.

- Benefícios devem ser ativáveis/desativáveis por feature.

Validações:

- Usuário autenticado.

- Plano ativo.

- Feature ativa.

- Feature liberada para o plano.

- Feature não desabilitada.

- Benefício compatível com regra competitiva.

Exceções:

- Feature em beta pode liberar para poucos usuários.

- Feature planejada aparece na página Premium, mas não libera uso.

- Usuário com Premium expirado volta para Free.

- Feature desativada não deve aparecer como ativa.

---

## 4. ESTRUTURA DE DADOS

Informações que precisamos guardar:

- Plano do usuário

- Status da assinatura

- Lista de features Premium

- Features ativas

- Features planejadas

- Plano exigido por feature

- Descrição da feature

- Status de lançamento

Entidades principais:

- PremiumFeature

- PremiumPlan

- UserSubscription

- FeatureAccessResult

- FeatureReleaseStatus

- PremiumBenefitGroup

Possíveis tabelas Supabase:

- premium_plans

- premium_features

- user_subscriptions

- user_feature_overrides

- premium_feature_groups

Possíveis tipos TypeScript:

- PremiumFeature

- PremiumFeatureKey

- PremiumPlan

- UserSubscription

- FeatureAccessResult

- FeatureReleaseStatus

- PremiumBenefitGroup

Estrutura ideal de feature:

{

key: "extra_insights",

label: "Insights avançados",

description: "Veja análises extras sobre seus agentes, mapas e performance.",

enabled: true,

planRequired: "premium",

releaseStatus: "active"

}

Exemplos de features:

- hide_ads

- infinite_reroll

- reputation_filters

- advanced_matchmaking_filters

- premium_badge

- premium_profile_frame

- extra_insights

- match_history_full

- priority_duo_search

- custom_profile_theme

- exclusive_challenges

- monthly_loot_box

- early_mission_radar

- auto_tilt_insurance

- shorter_checkpoints

- passive_points_multiplier

Relacionamentos importantes:

- Um plano libera várias features.

- Um usuário possui uma assinatura.

- Uma feature pode estar planejada, beta, ativa ou desativada.

- Um recurso do front deve consultar canAccessFeature antes de liberar uso.

---

## 5. EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Telas necessárias:

- Página /premium atualizada.

- Cards de benefícios.

- Bloqueio visual em recursos Premium.

- Modal de upgrade.

- Badge Premium no perfil.

- Indicação de recurso planejado ou em breve.

Cards necessários:

- Card de recurso Premium.

- Card de recurso bloqueado.

- Card de comparação Free vs Premium.

- Card de benefício ativo.

- Card de benefício futuro.

Botões principais:

- Assinar Premium.

- Ver benefícios.

- Desbloquear recurso.

- Comparar planos.

- Gerenciar assinatura futuramente.

Avisos e feedbacks:

- Este recurso é Premium.

- Benefício ativo.

- Recurso em breve.

- Seu Premium expirou.

- Assine para desbloquear filtros avançados.

O que o usuário precisa entender rapidamente:

- O que é grátis.

- O que é Premium.

- Por que vale assinar.

- Qual recurso está bloqueado.

- Que Premium melhora conforto, não compra vitória direta.

---

## 6. IMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA

Como construir no projeto:

Atenção: já existe sistema Premium. O agente deve localizar a estrutura atual antes de criar qualquer coisa.

A implementação deve adicionar uma camada de features Premium centralizadas.

O helper principal deve ser:

canAccessFeature(user, featureKey)

Arquivos possíveis, caso não exista estrutura melhor:

src/types/premium.types.ts

src/data/mocks/premiumFeatures.mock.ts

src/services/premium/premiumFeatureService.ts

src/utils/premium/canAccessFeature.ts

src/utils/premium/getPremiumFeatureLabel.ts

O que entra no MVP:

- Tipos de PremiumFeature.

- Lista mockada de features.

- Helper canAccessFeature.

- Serviço fake para listar benefícios.

- Exemplos de features para Corridas, Duplas, Pontos e Proteção.

- Nota para atualizar /premium futuramente.

O que fica para depois:

- Integração real com pagamento.

- Gestão real de assinatura.

- Overrides por usuário.

- Beta fechado por feature.

- Métricas de conversão.

- Experimentos A/B.

Cuidados técnicos:

- Não recriar sistema Premium existente.

- Não quebrar página /premium atual.

- Não espalhar checagens de plano.

- Não criar vantagem pay-to-win.

- Não mexer em pagamento real sem autorização.

- Não mexer em .env.

---

## 7. PROBLEMAS E BUGS PREVISTOS

O que pode dar errado:

- Feature Premium liberada para Free por erro.

- Usuário Premium não acessar feature ativa.

- Checagens duplicadas espalhadas pelo código.

- Página /premium mostrar benefício diferente do helper.

- Feature planejada ser tratada como ativa.

- Multiplicador quebrar economia.

Onde pode quebrar:

- Helper canAccessFeature.

- Lista de features.

- Status da assinatura.

- Bloqueios visuais.

- Página /premium.

- Integração futura com pagamentos.

Possíveis abusos:

- Manipular plano no front.

- Tentar acessar feature Premium por rota direta.

- Explorar multiplicadores.

- Usar filtros Premium para evitar balanceamento competitivo.

Casos extremos:

- Premium expirou durante Corrida.

- Feature foi desativada enquanto usuário usava.

- Usuário em trial.

- Feature em beta.

- Plano futuro com níveis diferentes.

Como prevenir:

- Centralizar regra no helper.

- Validar também no backend futuramente.

- Usar releaseStatus.

- Não confiar só no front.

- Criar testes para Free e Premium.

---

## 8. INFRAESTRUTURA E ESCALA

O que pode ficar no Supabase agora:

- Planos

- Features

- Assinaturas

- Overrides

- Status de liberação

Quando precisaremos de fila:

- Normalmente não precisa no MVP.

- Pode precisar para eventos de pagamento ou sincronização de assinatura futuramente.

Quando precisaremos de worker:

- Para sincronizar status de pagamento.

- Para expirar assinaturas.

- Para aplicar benefícios recorrentes, como loot box mensal.

Quando precisaremos de cache:

- Lista de features.

- Plano do usuário.

- Permissões de acesso.

Quando considerar GCP:

- Não necessário no MVP.

- Considerar apenas se houver grande volume de eventos de assinatura, analytics ou integração externa.

Versão simples agora:

- Features mockadas + helper centralizado.

Versão robusta depois:

- Supabase + pagamento + RLS + cache + webhooks + auditoria.

---

## 9. CRITÉRIOS DE ACEITE

Para aprovar esta etapa, precisa:

- Nota clara de que Premium já existe.

- Regra canAccessFeature definida.

- Lista inicial de features Premium definida.

- Estrutura de dados por feature definida.

- Regras Free vs Premium definidas.

- Limites contra pay-to-win definidos.

- Prompt para execução futura pronto.

A etapa estará pronta quando:

A equipe conseguir adicionar um novo benefício Premium sem criar if user.plan === "premium" espalhado pelo projeto.

---

## 10. PROMPT PARA EXECUÇÃO FUTURA

Prompt final para Antigravity:

Você é o agente executor do projeto Duo Loot.

ATENÇÃO: já existe um sistema Premium no projeto.

Sua tarefa NÃO é recriar o sistema Premium do zero.

Sua tarefa é adicionar uma camada organizada de benefícios Premium por feature ao sistema existente.

Regra obrigatória:

Não espalhar checagens assim pelo código:

if user.plan === "premium"

Use uma abordagem centralizada:

canAccessFeature(user, "nome_da_feature")

Objetivo:

Criar ou adaptar uma estrutura onde o Premium funcione como uma lista de benefícios ativáveis, permitindo adicionar novos recursos no futuro sem bagunçar o projeto.

Antes de criar arquivos, analise a estrutura atual do Premium, página /premium, tipos existentes, helpers existentes e padrões do projeto.

Não crie tela final nova sem autorização.

Não mexa em pagamento real.

Não mexa em .env.

Não altere regras de assinatura real.

Não crie vantagem pay-to-win.

Cada recurso Premium deve ter:

- key

- label

- description

- enabled

- planRequired

- releaseStatus

releaseStatus deve aceitar:

- planned

- beta

- active

- disabled

Exemplo:

{

key: "extra_insights",

label: "Insights avançados",

description: "Veja análises extras sobre seus agentes, mapas e performance.",

enabled: true,

planRequired: "premium",

releaseStatus: "active"

}

Features iniciais sugeridas:

- hide_ads

- infinite_reroll

- reputation_filters

- advanced_matchmaking_filters

- premium_badge

- premium_profile_frame

- extra_insights

- match_history_full

- priority_duo_search

- custom_profile_theme

- exclusive_challenges

- monthly_loot_box

- early_mission_radar

- auto_tilt_insurance

- shorter_checkpoints

- passive_points_multiplier

Arquivos possíveis, caso não exista padrão melhor:

src/types/premium.types.ts

src/data/mocks/premiumFeatures.mock.ts

src/services/premium/premiumFeatureService.ts

src/utils/premium/canAccessFeature.ts

src/utils/premium/getPremiumFeatureLabel.ts

Crie ou adapte:

- tipo PremiumFeature

- tipo PremiumFeatureKey

- tipo FeatureReleaseStatus

- helper canAccessFeature

- lista mockada de features

- serviço fake para listar features

Como adicionar algo novo no futuro:

1. Criar a feature na lista de benefícios.

2. Definir se é free ou premium.

3. Criar o bloqueio visual no front.

4. Criar regra no helper canAccessFeature.

5. Testar usuário free.

6. Testar usuário premium.

7. Atualizar a página /premium com o novo benefício.

Exemplo prático:

Se adicionar “Tema customizado no perfil”, criar:

key: custom_profile_theme

Depois no front:

if canAccessFeature(user, "custom_profile_theme") {

mostrar editor de tema

} else {

mostrar botão "Assinar Premium"

}

Critérios de aceite:

- O projeto deve compilar.

- Premium existente não deve ser recriado.

- Página /premium não deve ser quebrada.

- Não deve existir nova regra espalhada com if user.plan === "premium".

- Recursos devem ser checados por canAccessFeature.

- Usuário Free e Premium devem ser testáveis com mocks.

- Nenhuma integração real de pagamento deve ser alterada.

Após implementar, rodar:

npm run build

Se existir lint configurado:

npm run lint