# 15_PRIMEIRA_VERSAO_MVP_DUO_LOOT

Status: Em idealização

Projeto: Duo Loot

Etapa: Produção / Primeira Versão MVP

---

## 1. VISÃO DA IDEIA

A Primeira Versão MVP é o recorte mínimo do sistema competitivo do Duo Loot que deve ser implementado primeiro.

Ela existe para evitar que o projeto tente construir Corridas, Premium, Riot API, banco completo, IA, GCP, ranking real e pagamentos ao mesmo tempo.

A sensação para o time deve ser de direção clara: primeiro criamos uma versão testável, com dados fake, fluxo visual e regras simples. Depois evoluímos.

Resumo da etapa:

Definir o menor conjunto de funcionalidades necessário para testar o conceito de Corridas Globais, Missões, Duplas, Pontos, Contratos, Ranking e Perfil sem integração real.

---

## 2. COMO FUNCIONA NA PRÁTICA

Fluxo MVP do usuário:

1. Usuário acessa a página de Corridas.

2. Vê Corridas Globais mockadas.

3. Abre o detalhe de uma Corrida.

4. Vê missão, prêmio, tempo e ranking fake.

5. Escolhe modo de entrada: Mercenário ou Duo Fechado fake.

6. Sistema simula inscrição.

7. Usuário clica em verificar resultado fake.

8. Sistema retorna sucesso, falha ou pendente fake.

9. Pontos fake são exibidos.

10. Perfil fake mostra histórico, badges e status.

Antes:

- Todos os dados vêm de mocks.

- Nenhuma API real é chamada.

- Nenhum banco real precisa ser alterado.

Durante:

- O front usa services fake.

- O usuário consegue navegar pelo fluxo.

- Estados principais aparecem corretamente.

Depois:

- O time avalia UX, regras, textos, cards e estrutura.

- Só depois decide conectar Supabase e Riot API.

Estados que o MVP precisa testar:

- Corrida ativa

- Corrida futura

- Corrida finalizada

- inscrição fake

- dupla fake

- verificação pendente

- verificação concluída

- contrato ativo

- contrato vencido

- saldo baixo

- saldo alto

- usuário Free

- usuário Premium

---

## 3. REGRAS DE NEGÓCIO

O que entra no MVP:

- Corridas Globais mockadas.

- Missões mockadas.

- Duplas mockadas.

- Ranking fake.

- Verificação fake.

- Pontos fake.

- Contratos fake.

- Perfil fake.

- Premium por feature fake.

- Trust score fake apenas como dado visual ou restrição simulada.

O que não entra no MVP:

- Riot API real.

- Fila real.

- GCP.

- Worker.

- Pagamento real.

- Premiação real.

- Saque.

- Banco completo.

- Antifraude real.

- Denúncias reais.

- Ads reais.

- IA gerando missões.

Limites:

- MVP deve validar fluxo e experiência, não produção final.

- Toda regra crítica pode ser simulada.

- Nenhum dado sensível.

- Nenhuma alteração destrutiva.

Validações:

- O projeto compila.

- Fluxo principal funciona com mocks.

- Componentes não quebram com estados vazios.

- Usuário Free e Premium podem ser simulados.

- Ranking e pontos são coerentes.

Exceções:

- Se algum módulo já existir, adaptar em vez de duplicar.

- Se uma tela já existir, melhorar gradualmente.

- Se houver conflito com arquitetura atual, seguir o padrão do projeto.

---

## 4. ESTRUTURA DE DADOS

Dados mínimos para o MVP:

- mockUsers

- mockPlayerProfiles

- mockGlobalRaces

- mockMissions

- mockDuoTeams

- mockContracts

- mockPointsWallets

- mockRaceRankings

- mockResultVerifications

- mockPremiumFeatures

- mockTrustScores

Entidades mínimas:

- User

- PlayerProfile

- GlobalRace

- Mission

- DuoTeam

- PerformanceContract

- PointsWallet

- RaceRanking

- ResultVerification

- PremiumFeature

Tipos TypeScript mínimos:

- GlobalRace

- MissionTemplate

- DuoTeam

- PerformanceContract

- PointsWallet

- RaceRankingEntry

- ResultVerification

- PlayerProfile

- PremiumFeature

Relacionamentos importantes:

- Corrida usa missão.

- Corrida tem ranking.

- Ranking usa duplas.

- Dupla usa jogadores fake.

- Jogador tem carteira.

- Contrato usa missão.

- Verificação aponta para Corrida ou Contrato.

- Premium usa canAccessFeature.

---

## 5. EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Telas ou blocos sugeridos para o MVP:

1. Página de Corridas

- lista de Corridas

- card de Corrida ativa

- card de Corrida futura

- card de Corrida finalizada

2. Detalhe da Corrida

- missão

- timer fake

- prêmio

- botão de inscrição

- ranking fake

3. Entrada em Dupla

- escolher Mercenário

- escolher Duo Fechado

- simular dupla formada

4. Verificação Fake

- botão Verificar Resultado

- estado processando

- resultado sucesso/falha/pendente

5. Perfil Fake

- identidade

- pontos

- badges

- histórico recente

- melhores duplas

6. Contratos Fake

- lista de contratos

- ativação fake

- resultado fake

O que o usuário precisa entender rapidamente:

- Existe uma Corrida acontecendo.

- Qual é a missão.

- Como entrar.

- Quem é a dupla.

- Qual é a recompensa.

- O resultado foi validado ou não.

---

## 6. IMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA

Como construir no projeto:

Implementar por camadas, começando por dados e services fake, depois UI.

Ordem recomendada:

1. Criar tipos centrais.

2. Criar mocks centralizados.

3. Criar services fake.

4. Criar página/lista de Corridas ou adaptar a existente.

5. Criar detalhe da Corrida.

6. Criar simulação de inscrição.

7. Criar simulação de verificação.

8. Criar ranking fake.

9. Criar blocos de pontos/perfil.

10. Rodar build e corrigir.

Arquivos possíveis:

src/types/global-races.types.ts

src/types/missions.types.ts

src/types/duos.types.ts

src/types/contracts.types.ts

src/types/points.types.ts

src/types/verification.types.ts

src/types/player-profile.types.ts

src/data/mocks/index.ts

src/services/global-races/globalRaceService.ts

src/services/verification/verificationService.ts

src/services/points/pointsService.ts

src/services/contracts/contractService.ts

O que entra primeiro:

- Tipos.

- Mocks.

- Services fake.

- Fluxo visual básico.

O que fica para depois:

- Supabase real.

- Riot API.

- Realtime.

- Workers.

- GCP.

- Ads.

- IA.

- Pagamentos.

Cuidados técnicos:

- Não duplicar componentes existentes.

- Não quebrar rotas atuais.

- Não mexer em .env.

- Não criar dados reais.

- Não misturar mock com produção sem controle.

- Usar arquitetura atômica se o projeto já seguir esse padrão.

---

## 7. PROBLEMAS E BUGS PREVISTOS

O que pode dar errado:

- MVP ficar grande demais.

- Mock virar regra definitiva sem revisão.

- UI depender demais de dado fake perfeito.

- Fluxo ignorar estados de erro.

- Build quebrar por tipagem.

- Duplicar tipos existentes.

Onde pode quebrar:

- Imports.

- Rotas.

- Tipos TypeScript.

- Services fake.

- Estados loading/empty/error.

- Responsividade da tela.

Possíveis abusos:

- Não se aplica como produção, pois é mock.

- Mas deve evitar lógica que pareça segura só no front.

Casos extremos:

- Sem Corridas.

- Sem ranking.

- Usuário sem pontos.

- Contrato expirado.

- Verificação pendente.

- Premium expirado.

- Perfil incompleto.

Como prevenir:

- Criar cenários variados.

- Usar fallbacks.

- Testar Free e Premium.

- Rodar build sempre.

- Separar mock de service real.

- Documentar limites do MVP.

---

## 8. INFRAESTRUTURA E ESCALA

O que pode ficar simples agora:

- Dados locais.

- Services fake.

- Sem banco novo.

- Sem API externa.

- Sem fila.

Quando conectar Supabase:

- Depois que telas e regras principais forem aprovadas.

- Quando tipos e entidades estiverem estáveis.

- Quando fluxo de inscrição/verificação estiver claro.

Quando conectar Riot API:

- Só depois de fila, cache e rate limit definidos.

- Nunca direto do front.

Quando considerar GCP:

- Apenas após volume real ou necessidade de processamento externo.

Versão simples agora:

- MVP mockado e navegável.

Versão robusta depois:

- Supabase + Riot API + fila + workers + Premium real + observabilidade.

---

## 9. CRITÉRIOS DE ACEITE

Para aprovar esta etapa, precisa:

- Fluxo principal navegável com mocks.

- Corridas aparecem corretamente.

- Detalhe da Corrida funciona.

- Inscrição fake funciona.

- Verificação fake retorna estados.

- Ranking fake aparece.

- Pontos fake aparecem.

- Perfil fake aparece.

- Free/Premium mockado funciona com canAccessFeature.

- Projeto compila.

A etapa estará pronta quando:

O Duo Loot conseguir demonstrar o ciclo principal de Corrida Global sem Riot API, sem banco real novo, sem pagamento real e sem infraestrutura extra.

---

## 10. PROMPT PARA EXECUÇÃO FUTURA

Prompt final para Antigravity:

Você é o agente executor do projeto Duo Loot.

Sua tarefa é criar a Primeira Versão MVP mockada do sistema competitivo Duo Loot.

ATENÇÃO:

Não conecte Riot API.

Não mexa em .env.

Não use dados reais.

Não crie pagamento real.

Não crie premiação real.

Não implemente GCP.

Não crie worker.

Não altere banco real sem autorização.

Não recrie Premium existente.

Não quebre rotas atuais.

Objetivo:

Criar um fluxo navegável com mocks para Corridas Globais, Missões, Duplas, Verificação, Ranking, Pontos, Contratos, Perfil e Premium por feature.

Antes de criar arquivos, analise a estrutura atual do projeto, rotas, componentes, tipos, services, mocks e página /premium existente.

Ordem recomendada:

1. Mapear estrutura atual.

2. Criar ou adaptar tipos TypeScript.

3. Criar mocks centralizados.

4. Criar services fake.

5. Criar ou adaptar tela de Corridas.

6. Criar ou adaptar detalhe da Corrida.

7. Simular inscrição em dupla.

8. Simular verificação de resultado.

9. Exibir ranking fake.

10. Exibir pontos/perfil fake quando necessário.

11. Testar Free e Premium com canAccessFeature.

12. Rodar build.

Dados mínimos:

- Corrida ativa

- Corrida futura

- Corrida finalizada

- missão fácil

- missão difícil

- dupla mercenária

- duo fechado

- contrato ativo

- contrato vencido

- carteira com saldo

- ranking ao vivo

- ranking final

- verificação pendente

- verificação concluída

- usuário Free

- usuário Premium

Critérios de aceite:

- O projeto deve compilar.

- O fluxo principal deve ser navegável.

- Nenhuma API real deve ser chamada.

- Nenhum dado real deve ser usado.

- Nenhuma integração real de pagamento deve ser alterada.

- Premium existente deve ser preservado.

- Recursos Premium devem usar canAccessFeature.

- Mocks devem ser organizados e substituíveis depois.

- Estados empty, loading, success, failed e pending devem ter tratamento visual básico.

Após implementar, rodar:

npm run build

Se existir lint configurado:

npm run lint